Інформація

про виконання Інвестиційної програми та Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Городка на 2018 рік в частині  реконструкції, ремонту та утриманням  доріг

У відповідності до Закону України «Про дорожній рух» до компетенції органів місцевого самоврядування у сфері дорожнього руху належить розробка, затвердження та реалізація міських програм розвитку дорожнього руху його безпеки, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг, вулиць, залізничних переїздів.

До першочергових проблем міста належить утримання, проведення ремонтних робіт, реконструкція доріг, замощення тротуарів. У комунальній власності громади міста налічується 70,4 км доріг, 14,8 км тротуарів.

Згідно Інвестиційної програми та Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Городка на 2018 рік в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 18257,2 тис. грн.

Станом на 25.06.2018р проведено  робіт по утриманню дорожнього господарства на суму 3142,336 тис.грн.з них:

1.  Поточні видатки– 1239,45 тис.грн. з них:

- утримання вулиць та доріг в зимовий період    - 74,354 тис. грн.

- заміна водоприймальних колодязів та решіток – 21,014тис. грн

- встановлення дорожніх знаків, лежачих поліцейських, ремонт та

фарбування турнікетів -4,362тис.грн.

- поточний ремонт доріг, пішохідних переходів, тротуарів та

внутрішньоквартальних проїздів між багатоквартирними будинками

1139,72тис. грн.

2. Капітальні видатки -1794,36 тис.грн.:

- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Скітник м. Городок Львівської

області» -335,73 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Коцюбинського в м.Городок

Львівської області» - 847,96 тис. грн.;

- «Капітальний ремонт міської дороги на вул. Яворницького та майдану

Гайдамаків в м. Городок Львівської області» - 374,8 тис.грн.;

- «Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням наливного

покриття по вул. Шевченка, 7 в м. Городок Львівської області» - 235,87

тис.грн.

3. Виготовлено ПКД на суму – 108,526 тис. грн:

- «Капітальний ремонт міської дороги по вул. Артищівська в м. Городок

Львівської області» -53,53 тис. грн.;

- «Будівництво міської дороги по вул. Біласа в м. Городок Львівської

області» -54,996 грн.

-  В стації проектування «Капітальний ремонт міської дороги на вул.

Комарнівська в м. Городок Львівської області»;

- Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка у м. Городок Львівської області;

- Капітальний ремонт міської дороги на вул. Винниченка в м. Городок Львівської області;

- Капітальний ремонт міської дороги на вул. Незалежності в м. Городок Львівської області;

Порівняльна таблиця

| Реалізація «Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Городка» | 2017 (тис.грн.) | Станом на 25.06.2018р. (тис.грн.) |
| --- | --- | --- |
| Утримання вулиць і доріг міста у зимовий період | 142, 37 | 74 ,355 |
| Заміна водоприймальних колодязів та решіток | 25, 399 | - |
| Встановлення дорожніх знаків, лежачих поліцейських, ремонт та фарбування турнікетів | 16, 63 | 25,376 |
| Поточний ремонт доріг,вулиць, пішохідних переходів, тротуарів ті внутрішньо квартальних проїздів між багатоквартирними будинками | 3 140,72 | 1139,72 |

| Реалізація «Інвестиційної програми» | 2017р. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт міських доріг | 7 387,224 | 1 183,69 |
| Виготовлення ПКД | 135,137 тис.грн. | 108 ,526 |
| ВСЬОГО | 10712,343 | 2531,667 |

Контроль за організацією навчання різних соціально-вікових груп населення

Правил дорожнього руху, проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху

Відділ освіти Городоцької районної державної адміністрації Львівської області повідомляє, що з метою покращення якості та організації навчання правил дорожнього руху, здійснення профілактики з безпеки дитячого дорожнього травматизму в закладах освіти проводяться наступні  заходи:

- тиждень безпеки дитини у ЗДО (наказ відділу освіти від 19.04.18р. №201);

- тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти (наказ відділу освіти від 20.04.18р. №210);

- спортивні розваги в ЗДО міста «Веселий світлофор»;

- спостереження за транспортом, вивчення правил поводження на вулицях міста;

- розроблені рекомендації для батьків щодо безпеки дітей на вулиці;

- конкурси з образотворчої діяльності;

- використовуються наочні посібники:плакати, схеми, макети, презентації, відеофільми;

- рольові ігри «Правила переходу вулиць міста»,

- театралізовані уроки «Дорожні знаки. Дорожні розмітки»

- Що? Де? Коли? – «Основні види ДТП. Поведінка у разі ДТП»

- Рейди «Увага! Діти на дорозі»

- виховні годині «Твоє життя в твоїх руках» тощо.

Контроль за виявленням дорожньо-транспортних пригод та впровадження заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних ділянках вулиць

Згідно інформації поданої  Городоцьким  відділення поліції Яворівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за період 01.01.2017 до 19.06.2018 року за участю пішоходів та транспортних засобів в м. Городок зареєстровано 149 ДТП (дорожньо-транспортних пригод)  та на території Городоцького району зареєстровано 10 ДТП за участю пішоходів, з них: 6 пішоходів отримали легкі тілесні ушкодження, 1 пішохід тяжко травмований та 3 пішоходи загинули.

Зав. відділу містобудування,

архітектури та ЖКГ                                                                       О.Орлинська